**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО**

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 31.12.2013 №70

пгт. Берёзово

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014-2016 годы»

Во исполнение Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Постановления администрации городского поселения Березово №50 от 18.11.2013 года «Об утверждении порядков разработки, утверждения реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городского поселения Берёзово, порядка проведения и критериев оценки ежегодной эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Берёзово»

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014-2016 годы», (далее Программа) согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на сайте администрации городского поселения Березово

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением муниципальной Программы возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Гентова В.О.

Глава поселения

Березово Ю.Ф.Чуприянов

Приложение к постановлению

администрации городского поселения Березово

от 31.12.2013 № 70

Муниципальная программа «Благоустройство территории

городского поселения Березово на 2014 -2016 годы»

**Паспорт**

муниципальной программы

«Благоустройство территории городского поселения Березово

на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014 -2016годы». |
| Дата принятия муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | 31.12.2013г. № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014-2016 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения Берёзово, отдел муниципального хозяйства, начальник отдела Гентов В.О. |
| Соисполнитель муниципальной программы | нет |
| Цели муниципальной программы | 1.Комплексное благоустройство территории городского поселения Берёзово;  2.Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения Берёзово;  3. Совершенствование эстетического вида городского поселения Берёзово, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  4. Активизация работ по благоустройству территории городского поселения в границах населенных пунктов, содержанию систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  5. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;  6.Повышение общего уровня благоустройства поселения.  7.Обеспечение благоприятной экологической обстановки в городском поселении Березово. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  4.Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  5. Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.  6. Страхование муниципального имущества от случайных и непредвиденных событий.  7. Приобретение движимого имущества в муниципальную собственность. |
| Показатели непосредственных результатов | 1.Улучшение внешнего вида посёлков поселения.  2.Благоустроенность населенных пунктов поселения.  3. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  4. Создание условий для отдыха жителей поселения.  5. Привитие жителям поселения уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения Берёзово.  6. улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  7.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  8. Увеличение количества зелёных насаждений;  9.Увеличение количества высаживаемых деревьев; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы. |
| Перечень подпрограмм | 1. «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово»  2. «Озеленение территории городского поселения Березово»  3. «Организация и содержание мест захоронения на территории городского поселения Березово»  4. «Природоохранные мероприятия на территории городского поселения Березово»  5. Формирование и содержание муниципального имущества» |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы, подпрограммам. | Общий объем финансирования программы  на 2014-2016 годы  составляет 20630.4тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 7900.0 тыс. рублей.  1. «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово» - 3200.0 тыс. рублей.  2. «Озеленение территории городского поселения Березово» - 300.0 тыс. рублей.  3. «Организация и содержание мест захоронения на территории городского поселения Березово» - 100.0 тыс. рублей.  4. «Природоохранные мероприятия на территории городского поселения Березово» - 1500 тыс. рублей.  5. Формирование и содержание муниципального имущества» -2800.0 тыс. рублей.  2015 год – 7900.0 тыс. рублей.  1. «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово» - 3300.0 тыс. рублей.  2. «Озеленение территории городского поселения Березово» - 400.0 тыс. рублей.  3. «Организация и содержание мест захоронения на территории городского поселения Березово» - 1384.8 тыс. рублей.  4. «Природоохранные мероприятия на территории городского поселения Березово» - 1000тыс. рублей.  5. Формирование и содержание муниципального имущества» - 1815.2 тыс. рублей.  2016 год – 7900.0 тыс. рублей.  1. «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово» - 3400.0 тыс. рублей.  2. «Озеленение территории городского поселения Березово» - 500.0 тыс. рублей.  3. «Организация и содержание мест захоронения на территории городского поселения Березово» -2084.8 тыс. рублей.  4. «Природоохранные мероприятия на территории городского поселения Березово» - 1000тыс. рублей.  5. Формирование и содержание муниципального имущества»-915.2 тыс. рублей. |
| Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1. Улучшение внешнего вида посёлка.  2. Более комфортный отдых жителей посёлка.  3. Приведение освещенности улиц городского поселения Березово в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования;  4. Увеличение на 50-80% упорядоченного сбора металлолома и строительного и бытового мусора в поселении.  5. Вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот  6. Страхование муниципального имущества городского поселения Березово |

***Раздел 1.* Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития городского поселения Берёзово**

Природно-климатические условия городского поселения Берёзово создают относительно неблагоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий в населенных пунктах.

В настоящее время население поселения составляет 7 922 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения, отлов, содержание безнадзорных животных. В настоящее время уличное освещение составляет 80% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Одним из вопросов местного значения является организация содержания мест захоронения на территории населенных пунктов городского поселения Березово, решение данного вопроса требует необходимых финансовых вложений.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по шести показателям по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

1.1 Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах городского поселения Берёзово. Наружное освещение разделяется на освещение проезжей части улиц и пешеходную часть улиц, площадей, парков, дворовых территорий.

Протяженность улиц городского поселения Березово составляет 75.9 км. Общая протяженность воздушных, кабельных сетей составляет 220 км. Количество светильников составляет 1070 штук, средний износ светильников составляет 25%, средний износ воздушных, кабельных сетей составляет 25%.

Общая протяженность пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий составляет 20,5 км. Количество светильников составляет 306 штук, средний износ светильников составляет 20%, общая протяженность воздушных и кабельных сетей составляет 4.8 км., средний износ сетей составляет 35%.

1.2.Озеленение территории

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

1.3. Благоустройство придомовых территорий

Благоустройство в придомовых территориях включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Их благоустройством занимается администрация городского поселения. Управляющая компания выполняет мероприятия по содержанию дворовых территорий, в который входят работы по уборке мусора, вывоз снега в зимний период.

1.4 Организация содержания кладбищ поселения

Благоустройство существующих кладбищ поселения Березово включает в себя комплекс работ направленных на содержание мест захоронений, благоустройство дорожек, восстановление искусственного освещения, уход за бесхозяйственными захоронениями (отсыпка провалившихся могил и др.), очистка от снега проездов и пешеходной части кладбищ. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по содержанию кладбищ выполнялись по плану, в соответствии с требованиями Постановления главного государственного врача РФ от 28.06.2011 года №84 «об утверждении [СанПиН](consultantplus://offline/ref=718B19004448A7113AFA2F1EF9D8B6C97043A54A00B9083B26032866406A2BD726E81B11E61099ZAk4E) 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения".

1.5 Природоохранные мероприятия на территории городского поселения Березово.

Одна из основных задач природоохранных мероприятий является сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов и иного мусора с территории поселений городского поселения Березово. Ликвидация несанкционированных свалок, упорядоченный сбор металлолома, строительного мусора, также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

1.6 Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения

Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, содержание гражданами с нарушением всех норм и правил домашних животных.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014 - 2016 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства по правилам содержания домашних животных.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, содержанию систем наружного освещения улиц поселения;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий и содержанию домашних животных;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличное освещения, установка светильников в населенных пунктах поселения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора, ликвидация скоплений безнадзорных животных;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели Программы**

2.1. Целями муниципальной программы является:

- Комплексное благоустройство территории городского поселения Берёзово;

-Повышение уровня внешнего благоустройства и  
санитарного содержания территории городского поселения Берёзово;

- Совершенствование эстетического вида городского поселения Берёзово, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- Активизация работ по благоустройству территории городского поселения в границах населенных пунктов, содержанию систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- Повышение общего уровня благоустройства поселения.

- Обеспечение благоприятной экологической обстановки в городском поселении Березово.

2.2. Задачи муниципальной программы:

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

-Страхование муниципального имущества от случайных и непредвиденных событий.

- Приобретение движимого имущества в муниципальную собственность.

2.3. Результаты реализации муниципальной программы характеризуются динамикой следующих целевых показателей:

2.3.1. Показатели непосредственных результатов реализации муниципальной программы:

* Протяженность освещенных улиц;
* Площадь озеленения поселения;

2.3.2. Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

* Количество установленных светильников.
* Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов.

Значения и динамика целевых показателей по годам приводятся в таблице 1. В качестве базовых показателей на начало реализации взяты данные по состоянию на 01.01.2013 года.

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе

В рамках муниципальной программы предусматривается реализация основных мероприятий для решения поставленных задач с учетом стратегических приоритетов.

**В рамках подпрограммы 1** «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово» реализуется следующие мероприятия:

1) Техническое обслуживание систем уличного освещения, восстановление нарушенного освещения.

Данное мероприятие позволит своевременно реагировать на возможные неполадки и сбои в уличном освещении.

2) Возмещение затрат на уличное освещение поселения Березово.

Реализация мероприятий создаст условия для приведения освещенности улиц городского поселения Березово в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования.

**В рамках подпрограммы 2** «Озеленение территории городского поселения Березово» реализуются следующие мероприятия:

- Выполнение работ по озеленению территории поселения Березово.

- Организация и участие в акциях «Посади Дерево»

- Проведение конкурсов на лучшее озеленение дворовых территорий.

Реализация мероприятий приведет к увеличению площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении, увеличение количества зелёных насаждений, увеличению количества высаживаемых деревьев;

**В рамках подпрограммы 3** «Организация и содержание мест захоронения на территории городского поселения Березово» реализуются следующие мероприятия:

**-** уход за бесхозяйственными захоронениями (отсыпка провалившихся могил и др.), очистка от снега проездов и пешеходной части кладбищ, уборка мусора.

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с требованиями Постановления главного государственного врача РФ от 28.06.2011 года №84 «об утверждении [СанПиН](consultantplus://offline/ref=718B19004448A7113AFA2F1EF9D8B6C97043A54A00B9083B26032866406A2BD726E81B11E61099ZAk4E) 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения".

**В рамках подпрограммы 4** «Природоохранные мероприятия на территории городского поселения Березово»

**-** сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов и иного мусора с территории поселений городского поселения Березово.

**-** проведение субботников по очистке территории поселения от мусора.

**-** проведение мероприятий по очистке лесов прилегающих к территории поселения.

Реализация мероприятий направлено на привитие жителям поселения уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения Берёзово, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.

**В рамках подпрограммы 5** «Формирование и содержание муниципального имущества»

- приобретение движимого и недвижимого имущества в муниципальную собственность.

- страхование муниципального имущества городского поселения Березово.

- содержание муниципального имущества

Реализация мероприятий является создание автоматизированной системы, ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное использование объектов недвижимости, а также обеспечивающей гарантии прав собственности городского поселения Березово на недвижимое имущество, формирование полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости.

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы**

Реализация программы осуществляется посредством взаимных действий администрации городского поселения Берёзово и подрядных организаций.   
Администрация городского поселения Берёзово формирует перечень объектов благоустройства с адресной привязкой на очередной финансовый год. Ежегодно в программу могут быть внесены коррективы с учетом оперативных задач в пределах утвержденного финансирования.  
 Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация городского поселения Березово, полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы осуществляет отдел муниципального хозяйства.

- осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач;

- контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий;

- обеспечивает разработку, утверждение и внесение дополнений и изменений в муниципальную программу;

- предоставляет отчетность о ходе реализации муниципальной программы в отдел экономики и прогнозирования.

*Приложение 1*

*к муниципальной программе*

*«Благоустройство территории*

*городского поселения Березово*

*на 2014-2016 годы»*

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных показателей и (или) индикаторов | Базовое  значение целевого показателя и (или) индикатора на начало реализации программы | Значения целевого показателя и (или) индикатора \*  по годам | | | Значение целевого показателя и (или) индикатора на момент окончания действия программы |
| 2014г. | 2015 г. | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протяженность освещенных улиц; | 63.5 | 67.5 | 71.4 | 75.9 | 75.9 |
| 2 | Площадь озеленения поселения кв. м | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 23000 |
| 3 | Количество установленных светильников. | 1070 | 1090 | 1140 | 1200 | 1200 |
| 4 | Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов | 430 | 500 | 500 | 500 | 1500 |

*Приложение 2*

*к муниципальной программе*

*«Благоустройство территории*

*городского поселения Березово*

*на 2014-2016 годы»*

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование мероприятия программы | | Соисполнитель | | Источники финансирования | | Финансовые затраты на  реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | | |
| 2014 г. | | | 2015г. | | 2016г. | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | |
| **подпрограмма №1 «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | Возмещение затрат на уличное освещение. | |  | | Всего | | 7500.0 | 2400.0 | | | 2500.0 | | 2600.0 | |
|  | | Бюджет района | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 7500.0 | 2400.0 | | | 2500.0 | | 2600.0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2. | | Содержание систем наружного освещения | | |  | | Всего | | 2400.0 | 800.0 | | | 800.0 | | 800.0 | |
| Бюджет района | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 2400.0 | 800.0 | | | 800.0 | | 800.0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 1 | | Итого по подпрограмме 1 | | |  | | Всего | | 9900.0 | 3200.0 | | | 3300.0 | | 3400 | |
| Бюджет района | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | **9900.0** | **3200.0** | | | **3300.0** | | **3400.0** | |
| в том числе софинансирование | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| **подпрограмма №2 «Озеленение территории городского поселения Березово»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Озеленение территории | | |  | | Всего | | 1200.0 | | | 300.0 | 400.0 | | 500.0 | |
|  | | Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 1200.0 | | | 300.0 | 400.0 | | 500.0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
|  | Итого по подпрограмме 2 | | |  | | Всего | | 1200.0 | | | 300.0 | 400.0 | | 500.0 | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | **1200.0** | | | **300.0** | **400.0** | | **500.0** | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| **подпрограмма №3 «организация и содержание мест захоронения на территории городского поселения Березово»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение работ по отсыпке могил на новом кладбище п. Березово | | |  | | Всего | | **500.0** | | | **100.0** | **200.0** | | **200.0** | |
|  | | Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 500.0 | | | 100.0 | 200.0 | | 200.0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2 | Устройство освещения нового кладбища | | |  | | Всего | | **1184.8** | | | **0** | **1184.8** | | **0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | **1184.8** | | | **0** | **1184.8** | | **0** | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3 | Устройство ограждения нового кладбища | | |  | | Всего | | **1884.0** | | | **0** | **0** | | **1884.0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 1884.0 | | | 0 | 0 | | 1884.0 | |
| в том числе софинансирование | |  | | |  |  | |  | |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | |  | | Всего | | 3568.8 | | | 100.0 | 1384.8 | | 2084.0 | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | **3568.8** | | | **100.0** | **1384.8** | | **2084.0** | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| **подпрограмма №4 «Природоохранные мероприятия на территории городского поселения Березово»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Аренда транспорта | | |  | | Всего | | **880.0** | | | **280.0** | **300.0** | | **300.0** | |
|  | | Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 880.0 | | | 280.0 | 300.0 | | 300.0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2 | Утилизация ТБО на полигон | | |  | | Всего | | **1470.0** | | | **470.0** | **500.0** | | **500.0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 470.0 | | | 470.0 | 500.0 | | 500.0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3. | Компенсация за отлов, содержание безнадзорных животных Березовскому МУП ЖКХ | | |  | | Всего | | **410.0** | | | **410.0** | **0.0** | | **0.0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 410.0 | | | 410.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок | | |  | | Всего | | **740.0** | | | **340.0** | **200.0** | | **200.0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 740.0 | | | 340.0 | 200.0 | | 200.0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
|  | Итого по подпрограмме 4 | | |  | | Всего | | 3500.0 | | | 1500.0 | 1000.0 | | 1000.0 | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | **3500.0** | | | **1500.0** | **1000.0** | | **1000.0** | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| **подпрограмма №5 «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Березово»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Страхование муниципального имущества | | |  | | Всего | | **238.4** | | | **79.2** | **79.2** | | **80.0** | |
|  | | Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 237.6 | | | 79.2 | 79.2 | | 80.0 | |
| в том числе софинансирование | | 10% | | | 10% | 10% | | 10% | |
| 2. | Содержание и ремонт детских площадок | | |  | | Всего | | **540.0** | | | **140.0** | **200.0** | | **200.0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 540.0 | | | 140.0 | 200.0 | | 200.0 | |
| в том числе софинансирование | |  | | |  |  | |  | |
| 3. | Приобретение и установка детских площадок | | |  | | Всего | | **900.0** | | | **0.0** | **900.0** | | **0.0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 900.0 | | | 0.0 | 900.0 | | 0.0 | |
| в том числе софинансирование | |  | | |  |  | |  | |
| 4. | Содержание светофорных объектов | | |  | | Всего | | **408.0** | | | **136.0** | **136.0** | | **136.0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 408.0 | | | 136.0 | 136.0 | | 136.0 | |
| в том числе софинансирование | |  | | |  |  | |  | |
| 15. | Ремонт роллер парка | | |  | | Всего | | **372.8** | | | **372.8** | **0.0** | | **0.0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 372.8 | | | 372.8 | 0.0 | | 0.0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 16. | Строительство тротуаров | | |  | | Всего | | **2141.0** | | | **1141.0** | **500.0** | | **500.0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 2141.0 | | | 1141.0 | 500.0 | | 500.0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 17. | Устройство новогоднего городка | | |  | | Всего | | **150.0** | | | **150.0** | **0.0** | | **0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 150.0 | | | 150.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 18. | Аренда автотранспорта | | |  | | Всего | | **70.0** | | | **70. 0** | **0** | | **0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 70.0 | | | 70. 0 | 0 | | 0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 19. | Отсыпка придомовой территории многоэтажных домов | | |  | | Всего | | **132.0** | | | **132.0** | **0** | | **0** | |
| Бюджет района | |  | | |  |  | |  | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 132.0 | | | 132.0 | 0 | | 0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 110. | Изготовление купели при проведении крещения | | |  | | Всего | | **70.0** | | | **70. 0** | **0** | | **0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 70. 0 | | | 70.0 | 0 | | 0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 111. | Ремонт мемориала «Вечный огонь» | | |  | | Всего | | **70.0** | | | **70. 0** | **0** | | **0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 70.0 | | | 70.0 | 0 | | 0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 112. | Приобретение труб для ливневой канализации | | |  | | Всего | | **157.0** | | | **157. 0** | **0** | | **0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 157.0 | | | 157.0 | 0 | | 0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 113. | Обслуживание светофорных объектов | | |  | | Всего | |  | | |  | 0 | | 0 | |
| Бюджет района | |  | | |  |  | |  | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | |  | | |  | 0 | | 0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 114. | Оборудование дорог средствами организации дорожного движения | | |  | | Всего | | **282.0** | | | **282.0** | **0** | | **0** | |
| Бюджет района | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 282.0 | | | 282.0 | 0 | | 0 | |
| в том числе софинансирование | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
|  | Итого по подпрограмме 5  Всего по программе | | |  | | Всего | | 5531.2 | | | 2800.0 | 1815.2 | | 916.0 | |
| Бюджет района | |  | | |  |  | |  | |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | **5531.2** | | | **2800.0** | **1815.2** | | **916.0** | |
| в том числе софинансирование | |  | | |  |  | |  | |
| **Всего** | | 23700.0 | | | 7900.0 | 6715.2 | | 6015.2 | |
| **Бюджет района** | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| **Бюджет городского поселения Берёзово, всего** | | **23700.0** | | | **7900.0** | **7900.0** | | **7900.0** | |
| **в том числе софинансирование** | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |