**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014-2016 годы»**

**За 2014 год**

**Администрация городского поселения Березово**

(Исполнитель муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Мероприятия программы | 2013 год | 2014 год | 2014/2013, % | Эффективность программных мероприятий |
| **подпрограмма №1 «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово»** | | | | | |
| 1. | Содержание наружных сетей электроснабжения уличного освещения (км.) | 220 | 224.8 | 102.1 | 1. Приведение освещенности улиц городского поселения Березово в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования;  2. Создание эстетичного вида наружного освещения населенных пунктов поселения;  3. Обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;  4. Снижение криминогенной обстановки на улицах населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения Березово в ночное время суток.  5. Введение энергосберегающих систем освещения позволяющих сократить потребление электроэнергии на уличное освещение. |
| 2. | Дополнительная установка светильников уличного освещения | 61 | 63 | 103.2 |
| 3. | Содержание наружных сетей электроснабжения уличного освещения пешеходной части улиц, площадей, парков (км.) | 17.2 | 17.2 | 100.0 |
| **подпрограмма №2 «Озеленение территории городского поселения Березово»** | | | | | |
| 1 | Озеленение территории,  Площадь озеленения (кв.м.) | 1070 | 1090 | 101.8 | Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении, увеличение количества зелёных насаждений, увеличению количества высаживаемых деревьев |
| **подпрограмма №3 «организация и содержание мест захоронения на территории городского поселения Березово»** | | | | | |
| 1. | Уход за бесхозяйственными захоронениями | 43 | 62 | 144.1 | Выполнение требований Постановления главного государственного врача РФ от 28.06.2011 года №84 «об утверждении [СанПиН](consultantplus://offline/ref=718B19004448A7113AFA2F1EF9D8B6C97043A54A00B9083B26032866406A2BD726E81B11E61099ZAk4E) 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения". |
| 2. | Проведение паспортизации воинских захоронений | 0.0 | 52 |  |
| **подпрограмма №4 «Природоохранные мероприятия на территории городского поселения Березово»** | | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок.  Тыс.кв.м. | 10.0 | 23.0 | 230.0 | Реализация мероприятий направлена на привитие жителям поселения уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения Берёзово, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения |
| 2. | Сбор и вывоз ТБО (м3) | 585.8 | 632.1 | 107.9 |
| 3. | Проведение общепоселковых субботников | 3 | 7 | 233.3 |
|  |  |  |  |  |
| **подпрограмма №5 «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Березово»** | | | | | |
| 1 | Содержание и ремонт детских площадок | 10 | 12 | 120 | Реализация мероприятий направлена на обеспечение бесперебойной работы объектов благоустройства, обеспечение доступности населения, Обеспечение комфортного проживания населения поселения. |
| 2 | Приобретение и установка детских площадок | 0 | 2 |  |
| 3 | Строительство пешеходных тротуаров м/п | 0 | 446 |  |
| 4 | Устройство ливневой канализации м/п | 0.0 | 190 |  |
| 5 | Оборудование дорог средствами организации дорожного движения (ед.) | 156 | 182 | 116.6 |

Подготовил:

Начальник отдела муниципального хозяйства В.О. Гентов

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы городского поселения Березово  на 2014 - 2020 годы»**

**За 2014 год**

**Администрация городского поселения Березово**

(Исполнитель целевой программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Мероприятия программы | Мероприятия | 2013 год | 2014 год | 2014/2013, % | Эффективность программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 "Автомобильный транспорт"** | | | | | | |
| 1. | Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок внутри поселения. | Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом. | 52341 | 53452 | 102.1 | Увеличение транспортной подвижности населения поселения на внутрипоселковых маршрутах. |
| **Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство"** | | | | | | |
| 1. | 1. Зимнее содержание улично-дорожной сети городского поселения Березово | Вывоз снега с улиц, тонн | 23 730.2 | 26 648.4 | 112,3 | Увеличение вывозимого снега с улиц поселения, улучшение эксплуатационных характеристик дорог, пешеходных тротуаров.  Обеспечение комфортного проживания населения  поселения. Развитие системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с содержанием улично-дорожной сети  городского поселения Березово. |
| Очистка дорог от снега, км | 75.96 | 75.96 | 100 |
| Протяженность дорог при проведении  Противогололедных мероприятий (тыс.кв.м.) | 4 000.0 | 4 000.0 | 100 |
| Расчистка тротуаров, автостоянок, площадей от снега (тыс. кв.м.) | 903.4 | 992.5 | 109.8 |
| 2. | Летнее содержание улично-дорожной сети пгт. Березово | Восстановление профиля гравийных дорог (тыс. В.м.) | 39.7 | 73.7 | 185.6 |
| Механизированная очистка покрытий дорог от пыли и грязи  (Тыс. кв.м.) | 20.0 | 22.4 | 112.0 |
| Разметка проезжей части пешеходных переходов км.) | 2,3 | 2,4 | 104,3 |
| 3. | Проведение технической инвентаризации дорог поселения Березово | Изготовлено технических паспортов дорог | 10 | 75 | 750 | **1. Отсутствие аварийности в** 2014 по причине неисправного дорожного полотна, отсутствия дорожных знаков, искусственных неровностей, светофорных объектов.  **2. Увеличение мероприятий:**  техническое оснащение, приобретение установка знаков дорожного движения, средств организации дорожного движения, бесперебойная работа светофорных объектов. |
| 4 | Оборудование дорог городского поселения Березово в близи школьных, дошкольных учреждений средствами организации дорожного движение | Установка дорожных знаков | 0.0 | 123 |  |
| 5. | Устройство карманов автобусных остановок |  | 0 | 5 |  |
| 6. | Установка бордюров безопасности на регулируемых пешеходных переходах. (м.п) |  | 0 | 739.2 |  |

Подготовил:

Начальник отдела муниципального хозяйства В.О. Гентов

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение экологической безопасности в городском поселении Березово на 2014-2016 годы»**

**За 2014 год**

**Администрация городского поселения Березово**

(Исполнитель целевой программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Мероприятия программы | 2013 год | 2014 год | 2014/2013, % | Эффективность программных мероприятий |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение и установка системы видеонаблюдения в районе несанкционированных свалок пгт. Березово | 0 | 1 |  | снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;  -сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений |
| 1. | Организация и проведение конкурса «Лучшие домовладения на улицах Березово» | 0 | 1 |  | Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения поселения Березово. |

Подготовил:

Начальник отдела муниципального хозяйства В.О. Гентов